| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：衡阳县斜陂堰灌区维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 工程量计算式 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 一 | 右干渠YG9+634.5-- | 0 | 9774-9634.5 | 0 |  |  |  |
|  | 9+774 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砍杂树 | 0 | 10.0*139.5 | 1395 |  |  |  |
| 10007 | 人工挖小树林 树林密 | 0 | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 度20～150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 渠道土方开挖 | 0 | （ | 292.95 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.3*139.5 |  |  |  |  |
| 10275 | 挖掘机挖沟槽土方 土 | 0 | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 类级别Ⅲ 单斗挖掘机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工坡面平整 | 0 | 2.0*2*139.5 | 558 |  |  |  |
| 10002 | 人工清表土Ⅲ | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 3 | 原砼渠道拆除 | m³ | （ | 83.7 |  |  |  |
|  |  |  | 2.0*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.1*139.5 |  |  |  |  |
| 40362 | 机械拆除混凝土 单斗 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 挖掘机 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | C25砼压顶 | m³ | 0.2*0.1*2*13 | 5.58 |  |  |  |
|  |  |  | 9.5 |  |  |  |  |
| 40125 | 砌体压顶混凝土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 压顶模板 | m² | 0.1*2*2*139. | 55.8 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C25砼明渠边坡（ | m³ | 2.0*0.1*2*13 | 55.8 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 9.5 |  |  |  |  |
| 40086 | 明渠 非岩石地基边坡 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 7 | C25砼明渠底板（ | m³ | 2.0*0.1*139. | 27.9 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 5 |  |  |  |  |
| 40090 | 明渠 非岩石地基底板 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 渠道模板制安 | m² | 2.0*2*139.5 | 558 |  |  |  |
| 50107 | 明渠衬砌模板 边坡钢 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板 土坡(陡于 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:0.75)制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50108 | 明渠衬砌模板 边坡钢 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板 土坡(陡于 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:0.75)安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 渠道压顶模板 | m² | 0.1*2*139.5 | 27.9 |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 伸缩缝 | m² | （ | 21.6225 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*139.5/4 |  |  |  |  |
| 40325 | 伸缩缝 沥青杉板(厚度 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 2cm) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 堵头模板 | m² | （ | 21.6225 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*139.5/4 |  |  |  |  |
| 50111 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50112 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 右干渠YG9+774-- | m | 9850-9774 | 76 |  |  |  |
|  | 9+850 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砍杂树 | m² | 10.0*76.0 | 760 |  |  |  |
| 10007 | 人工挖小树林 树林密 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 度20～150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 渠道土方开挖 | m³ | （ | 136.8 |  |  |  |
|  |  |  | 2.0*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.3*76.0 |  |  |  |  |
| 10275 | 挖掘机挖沟槽土方 土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 类级别Ⅲ 单斗挖掘机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 清淤外运（运距 | m³ | 2.0*1.0*76.0 | 152 |  |  |  |
|  | 1.0km） |  |  |  |  |  |  |
| 10029 | 0.6m³挖掘机挖淤泥、 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 流沙自卸汽车运输 运 |  |  |  |  |  |  |
|  | 距1km 自卸汽车 载重 |  |  |  |  |  |  |
|  | 量3.5t |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人工坡面平整 | m² | 2.0*2*76.0 | 304 |  |  |  |
| 10002 | 人工清表土Ⅲ | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 5 | 原砼渠道拆除 | m³ | （ | 45.6 |  |  |  |
|  |  |  | 2.0*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.1*76.0 |  |  |  |  |
| 40362 | 机械拆除混凝土 单斗 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 挖掘机 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C25砼压顶 | m³ | 0.2*0.1*2*76 | 3.04 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 40125 | 砌体压顶混凝土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 压顶模板 | m² | 0.1*2*2*76.0 | 30.4 |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | C25砼明渠边坡（ | m³ | 2.0*0.1*2*76 | 30.4 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 0 |  |  |  |  |
| 40086 | 明渠 非岩石地基边坡 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | C25砼明渠底板（ | m³ | 2.0*0.1*76.0 | 15.2 |  |  |  |
|  | 10cm） |  |  |  |  |  |  |
| 40090 | 明渠 非岩石地基底板 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 块石基础 | m³ | 2.0*1.0*76.0 | 152 |  |  |  |
| 30006 | 人工抛石护底护岸 胶 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 轮车运 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 渠道模板制安 | m² | 2.0*2*76.0 | 304 |  |  |  |
| 50107 | 明渠衬砌模板 边坡钢 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板 土坡(陡于 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:0.75)制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50108 | 明渠衬砌模板 边坡钢 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板 土坡(陡于 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:0.75)安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 渠道压顶模板 | m² | 0.1*2*76.0 | 15.2 |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 伸缩缝 | m² | （ | 11.78 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*76.0/4 |  |  |  |  |
| 40325 | 伸缩缝 沥青杉板(厚度 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 2cm) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 堵头模板 | m² | （ | 11.78 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*76.0/4 |  |  |  |  |
| 50111 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50112 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 右干渠YG9+850-- | m | 10300-9850 | 450 |  |  |  |
|  | 10+300 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砍杂树 | m² | 10.0*450.0 | 4500 |  |  |  |
| 10007 | 人工挖小树林 树林密 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 度20～150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 渠道土方开挖 | m³ | （ | 180 |  |  |  |
|  |  |  | 2.0*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.3*100.0 |  |  |  |  |
| 10275 | 挖掘机挖沟槽土方 土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 类级别Ⅲ 单斗挖掘机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 渠道土方开挖（外运 | m³ | （ | 630 |  |  |  |
|  | 1.0km） |  | 2.0*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.3*350.0 |  |  |  |  |
| 10285 | 0.6m³挖掘机挖沟槽土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 方自卸汽车运输 运距 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1km Ⅲ类土 自卸汽车 |  |  |  |  |  |  |
|  | 载重量3.5t |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人工坡面平整 | m² | 2.0*2*450.0 | 1800 |  |  |  |
| 10002 | 人工清表土Ⅲ | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 5 | 原砼渠道拆除 | m³ | （ | 270 |  |  |  |
|  |  |  | 2.0*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.1*450.0 |  |  |  |  |
| 40362 | 机械拆除混凝土 单斗 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 挖掘机 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C25砼压顶 | m³ | 0.2*0.1*2*45 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 40125 | 砌体压顶混凝土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 压顶模板 | m² | 0.1*2*2*450. | 180 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | C25砼明渠边坡（ | m³ | 2.0*0.1*2*45 | 180 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 0 |  |  |  |  |
| 40086 | 明渠 非岩石地基边坡 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | C25砼明渠底板（ | m³ | 2.0*0.1*450. | 90 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 0 |  |  |  |  |
| 40090 | 明渠 非岩石地基底板 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M10浆砌石挡墙 | m³ | （0.5+0.7） | 6 |  |  |  |
|  |  |  | /2*1.0*10.0 |  |  |  |  |
| 30030 | 浆砌块石 挡土墙 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 11 | 渠道模板制安 | m² | 2.0*2*450.0 | 1800 |  |  |  |
| 50107 | 明渠衬砌模板 边坡钢 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板 土坡(陡于 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:0.75)制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50108 | 明渠衬砌模板 边坡钢 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板 土坡(陡于 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:0.75)安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 渠道压顶模板 | m² | 0.1*2*450.0 | 90 |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 伸缩缝 | m² | （ | 69.75 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*450.0/4 |  |  |  |  |
| 40325 | 伸缩缝 沥青杉板(厚度 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 2cm) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 堵头模板 | m² | （ | 69.75 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*450.0/4 |  |  |  |  |
| 50111 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50112 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 右干渠YG10+300-- | m | 10380-10300 | 80 |  |  |  |
|  | 10+380 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砍杂树 | m² | 10.0*80.0 | 800 |  |  |  |
| 10007 | 人工挖小树林 树林密 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 度20～150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 渠道土方开挖 | m³ | （ | 144 |  |  |  |
|  |  |  | 2.0*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.3*80.0 |  |  |  |  |
| 10275 | 挖掘机挖沟槽土方 土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 类级别Ⅲ 单斗挖掘机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人工坡面平整 | m² | 2.0*2*80.0 | 320 |  |  |  |
| 10002 | 人工清表土Ⅲ | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 4 | 外运土方回填（运距 | m³ | (26.14+15.28 | 3313.6 |  |  |  |
|  | 1.0km） |  | )*80.0 |  |  |  |  |
| 10261 | 1m³挖掘机挖装土自卸 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 汽车运输 运距1km Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
|  | 类土 自卸汽车 载重量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5t |  |  |  |  |  |  |
| 10341 | 轮胎碾压实 坝体 干密 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 度≤1.63g/cm³ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 原砼渠道拆除 | m³ | （ | 48 |  |  |  |
|  |  |  | 2.0*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.1*80.0 |  |  |  |  |
| 40362 | 机械拆除混凝土 单斗 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 挖掘机 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C25砼压顶 | m³ | 0.2*0.1*2*80 | 3.2 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 40125 | 砌体压顶混凝土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 压顶模板 | m² | 0.1*2*2*80.0 | 32 |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | C25砼明渠边坡（ | m³ | 2.0*0.1*2*80 | 32 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 0 |  |  |  |  |
| 40086 | 明渠 非岩石地基边坡 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | C25砼明渠底板（ | m³ | 2.0*0.1*80.0 | 16 |  |  |  |
|  | 10cm） |  |  |  |  |  |  |
| 40090 | 明渠 非岩石地基底板 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M10浆砌石挡墙 | m³ | （0.5+0.95） | 87 |  |  |  |
|  |  |  | /2*1.5*80.0 |  |  |  |  |
| 30030 | 浆砌块石 挡土墙 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 11 | M10浆砌石基础 | m³ | 1.35*0.5*80. | 54 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 30029 | 浆砌块石 基础 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 12 | 渠道模板制安 | m² | 2.0*2*80.0 | 320 |  |  |  |
| 50107 | 明渠衬砌模板 边坡钢 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板 土坡(陡于 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:0.75)制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50108 | 明渠衬砌模板 边坡钢 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板 土坡(陡于 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:0.75)安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 渠道压顶模板 | m² | 0.1*2*80.0 | 16 |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 伸缩缝 | m² | （ | 26.5 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1） |  |  |  |  |
|  |  |  | *80.0/4+（（ |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5+0.95） |  |  |  |  |
|  |  |  | /2*1.5+1.35* |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | *80.0/10 |  |  |  |  |
| 40325 | 伸缩缝 沥青杉板(厚度 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 2cm) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 堵头模板 | m² | （ | 69.75 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*450.0/4 |  |  |  |  |
| 50111 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50112 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 右干渠YG10+380-- | m | 10550-10380 | 170 |  |  |  |
|  | 10+550 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砍杂树 | m² | 10.0*170.0 | 1700 |  |  |  |
| 10007 | 人工挖小树林 树林密 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 度20～150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 渠道土方开挖 | m³ | （ | 357 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.3*170.0 |  |  |  |  |
| 10275 | 挖掘机挖沟槽土方 土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 类级别Ⅲ 单斗挖掘机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人工坡面平整 | m² | 2.5*2*170.0 | 850 |  |  |  |
| 10002 | 人工清表土Ⅲ | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 4 | 原砼渠道拆除 | m³ | （ | 119 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.1*170.0 |  |  |  |  |
| 40362 | 机械拆除混凝土 单斗 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 挖掘机 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | C25砼压顶 | m³ | 0.2*0.1*2*17 | 6.8 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 40125 | 砌体压顶混凝土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 压顶模板 | m² | 0.1*2*2*170. | 68 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | C25砼明渠边坡（ | m³ | 2.5*0.1*2*17 | 85 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 0 |  |  |  |  |
| 40086 | 明渠 非岩石地基边坡 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | C25砼明渠底板（ | m³ | 2.0*0.1*170. | 34 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 0 |  |  |  |  |
| 40090 | 明渠 非岩石地基底板 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 伸缩缝 | m² | （ | 30.6 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.5* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*170.0/4 |  |  |  |  |
| 40325 | 伸缩缝 沥青杉板(厚度 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 2cm) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 堵头模板 | m² | （ | 30.6 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.5* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*170.0/4 |  |  |  |  |
| 50111 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50112 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 右干渠YG10+550-- | m | 10635-10550 | 85 |  |  |  |
|  | 10+635 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砍杂树 | m² | 10.0*85.0 | 850 |  |  |  |
| 10007 | 人工挖小树林 树林密 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 度20～150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 渠道土方开挖 | m³ | （ | 178.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.3*85.0 |  |  |  |  |
| 10275 | 挖掘机挖沟槽土方 土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 类级别Ⅲ 单斗挖掘机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 清淤外运（运距 | m³ | 2.0*1.0*85.0 | 170 |  |  |  |
|  | 1.0km） |  |  |  |  |  |  |
| 10029 | 0.6m³挖掘机挖淤泥、 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 流沙自卸汽车运输 运 |  |  |  |  |  |  |
|  | 距1km 自卸汽车 载重 |  |  |  |  |  |  |
|  | 量3.5t |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人工坡面平整 | m² | 2.5*2*85.0 | 425 |  |  |  |
| 10002 | 人工清表土Ⅲ | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 5 | 外运土方回填（运距 | m³ | 8.49*85.0 | 721.65 |  |  |  |
|  | 1.0km） |  |  |  |  |  |  |
| 10261 | 1m³挖掘机挖装土自卸 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 汽车运输 运距1km Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
|  | 类土 自卸汽车 载重量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5t |  |  |  |  |  |  |
| 10341 | 轮胎碾压实 坝体 干密 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 度≤1.63g/cm³ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 原砼渠道拆除 | m³ | （ | 59.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.1*85.0 |  |  |  |  |
| 40362 | 机械拆除混凝土 单斗 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 挖掘机 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | C25砼压顶 | m³ | 0.2*0.1*2*85 | 3.4 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 40125 | 砌体压顶混凝土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 压顶模板 | m² | 0.1*2*2*85.0 | 34 |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | C25砼明渠边坡（ | m³ | 2.5*0.1*2*85 | 42.5 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 0 |  |  |  |  |
| 40086 | 明渠 非岩石地基边坡 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 10 | C25砼明渠底板（ | m³ | 2.0*0.1*85.0 | 17 |  |  |  |
|  | 10cm） |  |  |  |  |  |  |
| 40090 | 明渠 非岩石地基底板 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 块石基础 | m³ | 2.0*1.0*85.0 | 170 |  |  |  |
| 30006 | 人工抛石护底护岸 胶 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 轮车运 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 伸缩缝 | m² | （ | 15.3 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.5* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*85.0/4 |  |  |  |  |
| 40325 | 伸缩缝 沥青杉板(厚度 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 2cm) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 堵头模板 | m² | （ | 13.175 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*85.0/4 |  |  |  |  |
| 50111 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50112 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 右干渠YG10+635-- | m | 10885-10635 | 250 |  |  |  |
|  | 10+885 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砍杂树 | m² | 10.0*250.0 | 2500 |  |  |  |
| 10007 | 人工挖小树林 树林密 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 度20～150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 渠道土方开挖 | m³ | （ | 525 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.3*250.0 |  |  |  |  |
| 10275 | 挖掘机挖沟槽土方 土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 类级别Ⅲ 单斗挖掘机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人工坡面平整 | m² | 2.5*2*250.0 | 1250 |  |  |  |
| 10002 | 人工清表土Ⅲ | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 4 | 原砼渠道拆除 | m³ | （ | 175 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.1*250.0 |  |  |  |  |
| 40362 | 机械拆除混凝土 单斗 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 挖掘机 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | C25砼压顶 | m³ | 0.2*0.1*2*25 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 40125 | 砌体压顶混凝土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 压顶模板 | m² | 0.1*2*2*250. | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | C25砼明渠边坡（ | m³ | 2.5*0.1*2*25 | 125 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 0 |  |  |  |  |
| 40086 | 明渠 非岩石地基边坡 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | C25砼明渠底板（ | m³ | 2.0*0.1*250. | 50 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 0 |  |  |  |  |
| 40090 | 明渠 非岩石地基底板 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 伸缩缝 | m² | （ | 45 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.5* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*250.0/4 |  |  |  |  |
| 40325 | 伸缩缝 沥青杉板(厚度 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 2cm) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 堵头模板 | m² | （ | 45 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.5* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*250.0/4 |  |  |  |  |
| 50111 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50112 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 右干渠YG10+885-- | m | 10930-10885 | 45 |  |  |  |
|  | 10+930 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砍杂树 | m² | 10.0*45.0 | 450 |  |  |  |
| 10007 | 人工挖小树林 树林密 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 度20～150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工坡面平整 | m² | 2.0*2*45.0 | 180 |  |  |  |
| 10002 | 人工清表土Ⅲ | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 3 | 清淤外运（运距 | m³ | （2.5+1.5） | 198 |  |  |  |
|  | 1.0km） |  | /2*2.2*45.0 |  |  |  |  |
| 10029 | 0.6m³挖掘机挖淤泥、 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 流沙自卸汽车运输 运 |  |  |  |  |  |  |
|  | 距1km 自卸汽车 载重 |  |  |  |  |  |  |
|  | 量3.5t |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 原砼渠道拆除 | m³ | （ | 27 |  |  |  |
|  |  |  | 2.0*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.1*45.0 |  |  |  |  |
| 40362 | 机械拆除混凝土 单斗 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 挖掘机 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | C25砼压顶 | m³ | 0.2*0.1*2*45 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 40125 | 砌体压顶混凝土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 压顶模板 | m² | 0.1*2*2*45.0 | 18 |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | C25砼明渠边坡（ | m³ | 2.0*0.1*2*45 | 18 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 0 |  |  |  |  |
| 40086 | 明渠 非岩石地基边坡 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | C25砼明渠底板（ | m³ | 2.0*0.1*45.0 | 9 |  |  |  |
|  | 10cm） |  |  |  |  |  |  |
| 40090 | 明渠 非岩石地基底板 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 渠道模板制安 | m² | 2.0*2*45.0 | 180 |  |  |  |
| 50107 | 明渠衬砌模板 边坡钢 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板 土坡(陡于 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:0.75)制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50108 | 明渠衬砌模板 边坡钢 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板 土坡(陡于 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:0.75)安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 伸缩缝 | m² | （ | 6.975 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*45.0/4 |  |  |  |  |
| 40325 | 伸缩缝 沥青杉板(厚度 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 2cm) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 堵头模板 | m² | （ | 6.975 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*45.0/4 |  |  |  |  |
| 50111 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50112 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 右干渠YG10+930-- | m | 45 | 45 |  |  |  |
|  | 10+975座地渡槽 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砍杂树 | m² | 10.0*45.0 | 450 |  |  |  |
| 10007 | 人工挖小树林 树林密 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 度20～150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 清淤外运（运距 | m³ | 1.9*2.0*45.0 | 171 |  |  |  |
|  | 1.0km） |  |  |  |  |  |  |
| 10029 | 0.6m³挖掘机挖淤泥、 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 流沙自卸汽车运输 运 |  |  |  |  |  |  |
|  | 距1km 自卸汽车 载重 |  |  |  |  |  |  |
|  | 量3.5t |  |  |  |  |  |  |
| 3 | M10浆砌石基础 | m³ | 1.9*2.0*45.0 | 171 |  |  |  |
| 30029 | 浆砌块石 基础 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 4 | C25砼渡槽 | m³ | （1.9*1.7- | 44.1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.5*1.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | *45.0 |  |  |  |  |
| 40127 | 渡槽槽身 矩形、U形 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 平均壁厚20cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 5 | C25砼拉杆 | m³ | 0.15*0.15*2. | 2.5875 |  |  |  |
|  |  |  | 5*46 |  |  |  |  |
| 40131 | 肋拱(含横系梁) | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢筋制安 | t | 779.45*5/100 | 3.8973 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 40351 | 钢筋制作与安装 地面 | t | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 止水橡皮 | m | （ | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 1.5+1.5*2） |  |  |  |  |
|  |  |  | *4 |  |  |  |  |
| 40315 | 渡槽止水 环氧贴橡皮 | 100延长 | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 8 | 模板制安 | m² | （1.7+1.5） | 308.7 |  |  |  |
|  |  |  | *2*45.0+0.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | *3*46 |  |  |  |  |
| 50043 | 渡槽槽身模板制作 矩 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 形渡槽 |  |  |  |  |  |  |
| 50046 | 渡槽槽身模板安装、拆 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 除 矩形渡槽 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 右干渠YG10+975-- | m | 11045-10975 | 70 |  |  |  |
|  | 11+045 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砍杂树 | m² | 10.0*70.0 | 700 |  |  |  |
| 10007 | 人工挖小树林 树林密 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 度20～150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 渠道土方开挖 | m³ | （ | 126 |  |  |  |
|  |  |  | 2.0*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.3*70.0 |  |  |  |  |
| 10275 | 挖掘机挖沟槽土方 土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 类级别Ⅲ 单斗挖掘机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人工坡面平整 | m² | 2.0*2*70.0 | 280 |  |  |  |
| 10002 | 人工清表土Ⅲ | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 4 | 清淤外运（运距 | m³ | 2.0*0.6*70.0 | 84 |  |  |  |
|  | 1.0km） |  |  |  |  |  |  |
| 10029 | 0.6m³挖掘机挖淤泥、 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 流沙自卸汽车运输 运 |  |  |  |  |  |  |
|  | 距1km 自卸汽车 载重 |  |  |  |  |  |  |
|  | 量3.5t |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 原砼渠道拆除 | m³ | （ | 42 |  |  |  |
|  |  |  | 2.0*2+2.0） |  |  |  |  |
|  |  |  | *0.1*70.0 |  |  |  |  |
| 40362 | 机械拆除混凝土 单斗 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 挖掘机 液压斗容0.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C25砼压顶 | m³ | 0.2*0.1*2*70 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 40125 | 砌体压顶混凝土 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 渠道压顶模板 | m² | 0.1*2*2*70.0 | 28 |  |  |  |
| 50005 | 普通标准钢模板制作 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 50007 | 普通标准钢模板安装、 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 拆除 一般部位 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | C25砼明渠边坡（ | m³ | 2.0*0.1*2*70 | 28 |  |  |  |
|  | 10cm） |  | 0 |  |  |  |  |
| 40086 | 明渠 非岩石地基边坡 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | C25砼明渠底板（ | m³ | 2.0*0.1*70.0 | 14 |  |  |  |
|  | 10cm） |  |  |  |  |  |  |
| 40090 | 明渠 非岩石地基底板 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 衬砌厚度≤10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | [40194]搅拌机拌制混 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝土 搅拌机出料0.4m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | [40209]胶轮车运混凝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 运距100m,增运0m |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 渠道模板制安 | m² | 2.0*2*70.0 | 280 |  |  |  |
| 50107 | 明渠衬砌模板 边坡钢 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板 土坡(陡于 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:0.75)制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50108 | 明渠衬砌模板 边坡钢 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板 土坡(陡于 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:0.75)安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 伸缩缝 | m² | （ | 10.85 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*70.0/4 |  |  |  |  |
| 40325 | 伸缩缝 沥青杉板(厚度 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 2cm) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 堵头模板 | m² | （ | 10.85 |  |  |  |
|  |  |  | 0.2*0.1+2.0* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.1+2.0*0. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）*70.0/4 |  |  |  |  |
| 50111 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板制作 |  |  |  |  |  |  |
| 50112 | 明渠衬砌模板 堵头木 | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 模板安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 放水管 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | （1.0+1.5） | 60 |  |  |  |
|  |  |  | /2*2.0*24.0 |  |  |  |  |
| 10051 | 人工挖倒沟槽土方 Ⅲ | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 类土 上口宽度≤2m |  |  |  |  |  |  |
|  | 深度≤1m |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土方回填 | m³ | （1.0+1.5） | 60 |  |  |  |
|  |  |  | /2*2.0*24.0 |  |  |  |  |
| 10337 | 建筑物回填土料 土方 | 100m³ | 1 | 0.01 |  |  |  |
|  | 回填 机械压实 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DN110PE管 | m | 6*4.0 | 24 |  |  |  |
| 90198 | 硬塑输水管道铺设 粘 | 1km | 1 | 0.001 |  |  |  |
|  | 结接口 管外径110mm以 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 施工便道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械清表土层 | m | 1410.5*4.0 | 5642 |  |  |  |
| 10005 | 推土机清理表层土Ⅲ | 100m² | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |